# 忆联（MemoryLink）技术架构设计书

版本：V1.7（内容自传播能力补充）

撰写日期：2026年9月1日（V1.7 更新：2026年9月10日）

状态：定稿（D1-D9 全部确认；V1.5 起同步已落地实现）

关联文档：《忆联（MemoryLink）市场可行性报告 V1.5》《忆联（MemoryLink）产品需求说明书 V1.9》《忆联（MemoryLink）试点项目计划 V1.5》

## 一、文档目的与范围

本架构设计书定义忆联 MVP 三端产品（C 端 App、B 端机构后台、平台后台管理）的技术架构，覆盖技术选型、系统架构、数据模型、API 设计、AI 集成、安全与合规、部署运维、测试策略与开发里程碑。

目标：在 22 周试点计划内，以最小成本交付可运行、可审计、可扩展的 MVP，并为后续 AI 能力（声音克隆、影像生成等）预留扩展空间。

## 二、设计原则

简单优先：MVP 用单体分层架构 + 容器化部署，不提前引入微服务。

部署自主：云厂商与机房由用户自行部署决定，架构保持云中立（S3 兼容存储、自选推送、Docker Compose 可移植）。

数据合规：部署位置与数据处理遵守境内合规要求；LLM 使用 DeepSeek API，按服务条款执行数据使用约定。

三端一致：C 端 App、B 端 Web、后台管理 Web 共享同一套 API 契约。

审计完备：用户、机构、后台三侧敏感操作全部留痕。

扩展预留：故事问答接 DeepSeek API；声音克隆、影像生成等后续能力以独立服务形态接入。

## 三、系统组成与用户角色

| 端 | 形态 | 使用者 | 技术方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| C 端 | 移动 App（iOS 14+ / Android 9+） | 家属 | Flutter |
| B 端机构后台 | Web（桌面优先响应式） | 殡仪馆/公墓员工 | React + TypeScript + Ant Design |
| 平台后台管理 | Web | 平台运营/审核/合规/财务 | React + TypeScript + Ant Design |
| 服务端 | API 服务 | 三端共用 | Java 17+ / Spring Boot 3 |

## 四、技术选型

| 层 | 方案（已确认） | 备选 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移动端 | Flutter | React Native / uni-app | 一套代码双端；音视频上传成熟 |
| 前端框架 | React + TypeScript + Ant Design | Vue3 + Element Plus | 管理后台表格/表单效率高 |
| 后端 | Java 17+ / Spring Boot 3 | Go / Node.js | 团队熟悉度优先；国内 SDK 生态最全；企业级集成能力强 |
| 构建工具 | Maven（或 Gradle） | - | 与 Java 生态一致 |
| API 风格 | REST + JSON（OpenAPI 契约） | 内部服务间 gRPC | MVP 简单直接；后续拆分时再引入 gRPC |
| 主数据库 | PostgreSQL 15+ | MySQL 8 | 事务、JSON、全文检索、可靠性 |
| 缓存/队列 | Redis（缓存 + 轻量队列） | 云 MQ（RocketMQ/RabbitMQ） | MVP 用 Redis Stream 足够；量级上来换 MQ |
| 对象存储/CDN | S3 兼容对象存储 + CDN（部署时自选） | 自部署 MinIO / 云 OSS | 云中立，便于自行部署 |
| LLM | DeepSeek（deepseek-v4-flash） | 通义千问 / 腾讯混元 | 已确认（D4） |
| 推送 | 厂商通道聚合（部署时自选 TPNS/阿里移动推送） | 自建推送 | 国内 Android 必须厂商通道；iOS 走 APNs |
| 部署 | Docker Compose（自行部署） | 托管 Kubernetes | 用户自行部署，保持可移植 |
| CI/CD | GitHub Actions / GitLab CI | 云效/Jenkins | 与代码托管一致 |
| 监控 | Prometheus + Grafana + 日志服务 | 云监控 | 指标 + 日志 + 告警 |
| 分享物生成 | 服务端渲染（Java + SVG/Canvas → PNG）+ 对象存储/CDN | 前端截图 | 中文排版可控、可批量、可加二维码与统计标识 |
| 图像处理（老照片修复/上色） | 第三方图像 API（按次计费） | 自部署开源模型（需 GPU） | 先验证成本与效果，再决定是否自建 |

## 五、系统架构

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│ 客户端层                                        │

│  C 端 App (Flutter)  B 端 Web  后台管理 Web      │

└───────────────────────┬─────────────────────────┘

│ HTTPS + JWT

┌───────────────────────▼─────────────────────────┐

│ 接入层                                          │

│  CDN / WAF / API Gateway（限流、鉴权、审计）    │

└───────────────────────┬─────────────────────────┘

┌───────────────────────▼─────────────────────────┐

│ 应用层（Java/Spring Boot 单体服务，按模块分包） │

│ 用户/档案/家族/问答/纪念册/推送/机构/结算/后台   │

└──────┬──────────────────┬──────────────┬────────┘

│                  │              │

┌──────▼──────┐   ┌───────▼──────┐   ┌───▼──────────┐

│ PostgreSQL  │   │ Redis        │   │ 对象存储     │

│ 业务+审计   │   │ 缓存/队列    │   │ (S3兼容)+CDN │

└─────────────┘   └──────────────┘   └──────────────┘

┌───────────────────────────────────┐

│ AI 集成（DeepSeek API）          │

│  安全过滤 → 记忆检索 → LLM → 审核 │

└───────────────────────────────────┘

### 5.1 分层说明

客户端层：三端通过统一 API 访问服务端；C 端 App（Flutter）当前包含登录注册、记忆档案、成员主页、口述历史、我的素材与记录、联系家人、消息中心、家族关系图谱等页面；内置图片/音频上传；支付暂不做（试点期以机构渠道结算为主）。

接入层：CDN 加速静态资源；WAF 防护；API Gateway 做统一鉴权、限流与审计。

应用层：Spring Boot 单体按领域分包（user、lovedone、family、connection、notification、qa、consent、audit、invite、album、event、partner、admin），模块间通过内部接口解耦，为后续拆分微服务留边界。

数据层：PostgreSQL 存业务与审计数据；Redis 存会话、限流、队列；对象存储（S3 兼容）存照片/录音/视频/纪念册，CDN 分发。

AI 集成：故事问答通过 Spring WebClient 调用 DeepSeek API（OpenAI 兼容端点），SSE 流式输出经 SseEmitter 转发，输入输出均经过安全过滤，所有交互记录入库。

### 5.2 内容生成与分享服务（V1.7 新增，对应 PRD 第八章）

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ C 端 App（Flutter）                                          │

│  · 生成家族树海报 / 纪念日卡片 / 年度报告入口                 │

│  · 预览 → 保存到相册 / 分享到微信（系统分享面板）             │

└───────────────────────┬──────────────────────────────────────┘

│ REST

┌───────────────────────▼──────────────────────────────────────┐

│ 服务端（Spring Boot）                                        │

│  ShareAssetService：数据聚合 → 渲染模板 → 存对象存储 → 返回URL │

│  ShortLinkService：邀请/分享短链、扫码与点击计数              │

│  ReminderService：生日/忌日/清明/春节 定时任务 → 生成卡片      │

│  ImageEnhanceService：调用第三方图像 API（修复/上色，带配额）  │

└──────┬───────────────┬────────────────┬──────────────────────┘

│               │                │

┌──────▼─────┐  ┌──────▼──────┐  ┌──────▼───────────┐

│ PostgreSQL │  │ 对象存储+CDN│  │ 第三方图像 API    │

│ 资产/短链/ │  │ 海报PNG/卡片│  │ （按次计费）      │

│ 埋点事件   │  │             │  │                  │

└────────────┘  └─────────────┘  └──────────────────┘

▲

│ 扫码/点击

┌──────┴──────────────────────────────────────────────────────┐

│ 分享落地页 H5（免登录只读预览：邀请人 + 家族名 + 已有家人数） │

│ → 手机号登录 → 加入家族 → 确认关系（复用现有邀请/确认流程）    │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

设计要点：

渲染与业务解耦：ShareAssetService 只做"取数据 → 套模板 → 出图 → 存对象存储"，模板用 SVG 便于中文排版与版本迭代；

隐私在渲染前收口：渲染入参只允许已脱敏字段（本人姓名/关系、年份、已授权照片），未成年人不出个人分享卡；

每次分享都可归因：海报二维码与分享链接统一走 short_links，落地页访问写 share_events，用于计算扫码转化率与 K 因子；

AI 标识：AI 修复/上色的图片在水印与元数据中标注"AI 修复"；

限额与降级：图像增强按用户与家族配额（试点期每人每月 N 次），超限提示而非报错。

## 六、核心数据模型

### 6.1 表清单

| 表 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| users | id, phone, password_hash, name, birth_date, age_group, status | 用户与年龄核验 |
| families | id, name, creator_id, status | 家族 |
| family_members | family_id, user_id, relation, role, status | 创建者/共建者/访客 |
| loved_ones | id, family_id, name, birth_date, death_date, bio, status | 记忆档案 |
| media_files | id, loved_one_id, uploader_id, type, url, checksum, status | 照片/录音/视频 |
| events | id, loved_one_id, event_type, event_date, repeat_rule | 生日/忌日/清明 |
| albums | id, family_id, template_id, status, pdf_url | 纪念册 |
| conversations | id, loved_one_id, user_id, question, answer, ai_flag, created_at | 故事问答记录 |
| family_relationships | id, user_a_id, user_b_id, relation_a_to_b, relation_b_to_a, status, a_status, b_status | 家族关系（V6 建，V10 加双向确认状态） |
| notifications | id, recipient_id, type, relationship_id, other_user_id, suggested_relation, status | 站内消息（V10 建） |
| share_assets | id, family_id, type, object_key, created_by, ref_loved_one_id, created_at | 分享物（海报/卡片/年度报告，V11 建） |
| short_links | id, token, target_type, target_id, inviter_id, family_id, click_count, created_at | 短链与扫码统计（V11 建） |
| share_events | id, event_type, asset_id, short_link_id, actor_id, family_id, created_at | 传播埋点（V11 建） |
| consent_records | id, loved_one_id, consent_type, consentor_ids, signed_at, file_url | 知情同意（不可由机构修改） |
| audit_logs | id, actor_type, actor_id, action, target, detail, created_at | 审计日志（保留 ≥6 个月） |
| partner_organizations | id, name, status, settle_ratio_json | 合作机构与分成配置 |
| partner_staff | id, org_id, user_id, role, status | 机构员工 |
| partner_orders | id, org_id, order_type, amount, platform_amount, org_amount, status | 订单与分成 |
| delete_requests | id, user_id, loved_one_id, status, handler_id, requested_at, completed_at | 删除工单（72h SLA） |
| work_orders | id, type, priority, status, assignee, created_at | 投诉/求助工单 |
| admin_users | id, username, password_hash, role, totp_secret, status | 后台账号 |

### 6.2 数据规则

故人数据必须绑定"创建者"与授权成员；机构只能关联订单与引导记录，不可关联隐私素材内容。

永久删除必须级联：conversations、media_files（对象存储对象）、albums、相关缓存与备份。

授权记录与审计日志不可被普通用户或机构删除。

### 6.3 家族关系与消息模型（V1.5 新增，对应 Flyway V10）

关系行 family_relationships 表示两人之间的技术关系（自动建立），是否展示由双方各自确认决定：

| 字段 | 语义 |
| --- | --- |
| relation_a_to_b | B 是 A 的谁（A 确认后才有值，可空） |
| relation_b_to_a | A 是 B 的谁（B 确认后才有值，可空） |
| a_status / b_status | 各自一侧状态：PENDING / ACTIVE / REJECTED |
| a_confirmed_at / b_confirmed_at | 各自确认时间 |
| status | 整行状态：ACTIVE / REMOVED（解除关系） |

可见性判定集中在 RelationshipVisibility：

relationFromMe(rel, me) 非空 ⇔ 我这一侧 ACTIVE 且我给出称谓，且整行未 REMOVED；

"对方是我的谁 / 我是对方的谁"分别取自己一侧与对方一侧，对方未确认时返回 null；

记忆档案列表、关系列表、关系图谱统一复用该判定，避免各处重复实现。

入族扇出（NotificationService.fanoutOnJoin）：

计算双方"家族网络"：circleOf(user) = 自己 + 所在家族全部成员 + 已确认关系的联系人；networkOf(user) 在 circleOf 基础上做广度优先遍历，得到整个连通图（跨家族，避免家族成为孤岛）；

建立两类关系：①新人 × 对方网络的每位成员；②对方（邀请人/发起人）× 新人网络的每位成员。已 REMOVED 的行复活为双方 PENDING，复用历史行避免重复记录；

已知方向直接置 ACTIVE（邀请码场景：邀请人一侧；建立联系场景：双方各自的声明）；

其余待确认方向写入 notifications，双方各一条，suggested_relation 仅作预填建议；已存在未处理消息时不重复推送（幂等）。

规模保护：networkOf 遍历节点数超过 MAX_NETWORK_SIZE（200）时退回一跳 circleOf，避免一次入族产生海量消息；实测三跳网络（大山→小云→小河→小月）通知完整覆盖。

确认后的一致性（ensureSharedFamily）：任一方确认关系时，若双方尚无共同家族，则自动把确认方加入对方的本人档案所在家族（family_members.relation_source = RELATION_CONFIRM，VIEWER 权限），保证"确认了就能在记忆档案里看到对方"。解除关系时同步回收由关系产生的成员关系（CONNECTION_REQUEST / RELATION_CONFIRM）。

消息状态机：UNREAD → READ（打开列表）/ ACTIONED（确认）/ REJECTED（拒绝）；确认与拒绝均写审计日志（RELATION_CONFIRMED / RELATION_REJECTED）。账号注销时级联删除本人相关消息及其关联关系上的消息，避免外键悬挂。

关系图谱查询（GET /api/v1/connections/graph）：

| 参数 | 作用 |
| --- | --- |
| includePending | 是否包含"待确认/我已拒绝"节点（应用端默认关闭，开启后半透明展示） |
| includeExtended | 是否包含"家人的家人"二级节点（应用端默认关闭，虚线展示） |

二级节点（extended=true）由"我已确认的家人所确认的家人"推导，附带 viaUserId / viaUserName / relationFromVia（关系路径，如"张耘嫣的母亲"）与 requestPending（我已发起建立联系）。隐私边界：二级节点只返回姓名与关系路径，不返回出生年月/籍贯/性别，也不能通过档案接口访问其资料；建立关系仍需双方同意（复用 POST /api/v1/connections/requests）。

### 6.4 关系存储选型：PostgreSQL 关系表（D8，2026-09-10 确认）

结论：不引入 Neo4j（或其他图数据库），关系图继续用 PostgreSQL 的 family_relationships 关系表存储，查询时由应用层实时组装。

现行查询形态与量级：

| 查询 | 实现方式 | 量级 |
| --- | --- | --- |
| 以我为中心的直接关系（深度 1） | user_a_id / user_b_id 两次索引扫描 | 家族几十人 |
| 双方"家族圈子"（两跳） | 若干 IN 查询（NotificationService.circleOf） | 试点期 50-100 个家庭，全库边数 10³~10⁴ |
| 图谱可见性 | 运行时按 a_status / b_status 计算，不落库 | - |

不引入图库的原因（成本 > 当前收益）：

双写一致性：PostgreSQL 是事实来源（外键、事务、审计日志、注销级联删除、72h 物理删除 SLA）。引入图库后每次关系/成员变更都要同步，跨库无本地事务，需要 outbox 或 CDC + 补偿任务，存在数据漂移风险。

合规删除成本翻倍：永久删除（含备份）必须在两个存储同时保证。

权限与审计仍在关系库：可见性依赖 family_members 与关系两侧状态，图库无法替代，反而多一层跨库 join 或同步。

运维负担：用户自行部署（D1/D6），多一个 JVM 服务 + 备份/升级/监控；社区版集群等能力受限。

建模收益有限：当前模型是"点对点关系 + 两侧各自确认"，用两列表达两侧称谓已足够；亲属称谓推导属业务规则，换库不减少代码量。

改用图库的触发条件（满足任意一条再评估）：

多跳亲属推导成为核心功能（任意两人的关系推导 / 最短亲属路径），且需在 10⁴~10⁵ 条边上实时查询；

出现图算法需求（家族社群发现、相似家族推荐、中心度等）；

遍历类查询成为主要负载，PostgreSQL 递归 CTE 无法满足（通常在 10⁷ 量级边才明显）。

迁移路径：先在 PostgreSQL 内用 WITH RECURSIVE 实现 2-3 跳推导（零新增组件）→ 触及瓶颈后再引入 Neo4j 或 Apache AGE（PostgreSQL 图扩展），采用 outbox 模式异步同步，避免在线双写。

## 七、API 设计

风格：REST + JSON，统一前缀 /api/v1。

契约：OpenAPI 3.0 文档随代码维护（springdoc-openapi），前后端按契约联调。

统一响应：{ code, message, data }；错误码分段：1xxx 认证、2xxx 参数、3xxx 业务、4xxx 权限、5xxx 系统。

鉴权：JWT（Access + Refresh），Spring Security 实现；后台管理额外 TOTP 双因素。

限流：普通接口每用户 60 req/min；故事问答 10 req/min；机构结算接口按机构限流。

幂等：订单、删除请求等写操作带幂等键。

主要接口见 PRD 第十三章，开发前输出完整 OpenAPI 文档。

## 八、AI 集成设计（故事问答）

### 8.1 调用链路

用户提问 → 输入安全过滤（敏感词/自伤/诈骗识别）→ 记忆检索（结构化检索：故人资料、家族故事）→ 组装提示词（风格配置）→ 调用 DeepSeek API（deepseek-v4-flash，流式输出）→ 输出二次过滤 → 生成"AI 标识"与对话记录 → 返回客户端。

### 8.2 技术实现

使用 Spring WebClient 调用 DeepSeek OpenAI 兼容端点，支持超时、重试与连接池。

SSE 流式输出：服务端通过 SseEmitter / StreamingResponseBody 转发给客户端；用户取消时通过 context 停止模型调用。

安全过滤以 Spring Interceptor/Filter 实现，输入输出双重校验。

高频问题走 Redis 缓存；超时或失败降级为模板化回复。

### 8.3 延迟预算（目标 <15 秒）

| 环节 | 预算 |
| --- | --- |
| 网络与鉴权 | 0.2 秒 |
| 输入安全过滤 | 0.1 秒 |
| 记忆检索 | 0.2 秒 |
| LLM 生成（流式） | 8-12 秒 |
| 输出过滤与返回 | 0.3 秒 |

### 8.4 合规要点

使用 DeepSeek API，按服务条款确认用户对话数据不用于模型训练。

未成年人账号拒绝调用问答接口。

连续使用超 2 小时提醒；极端情绪触发安抚话术与求助入口。

所有问答记录入库，后台可检索复核；不当内容拦截 100%（人工复核兜底）。

上线前完成安全评估与算法备案准备（与开发并行）。

## 九、安全与合规架构

传输与存储：全链路 TLS 1.2+；对象存储服务端加密；敏感字段数据库加密；密码 BCryptPasswordEncoder。

认证与权限：Spring Security + JWT + 刷新令牌；后台 TOTP；用户/机构/后台三套权限模型。

机构隔离：partner_staff 只能访问本机构数据；隐私素材内容默认不可见。

未成年人保护：实名年龄核验；14 岁以下需监护人同意；未成年人账号不开放故事问答。

删除合规：删除工单 72 小时 SLA、双人复核；级联清理对象存储、数据库与备份。

审计：查询、导出、删除、审核、结算等敏感操作全部写 audit_logs。

深度合成预留：后续声音/影像能力上线前补齐授权记录、AI 标识与用途限制。

## 十、部署与运维

### 10.1 环境规划

| 环境 | 用途 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| dev | 开发联调 | 脱敏数据 |
| staging | 验收与试点预演 | 脱敏数据 + 少量真实试点数据 |
| prod | 试点/公测 | 真实数据，备份完整 |

### 10.2 构建与 CI/CD

Maven 构建（mvn verify），springdoc-openapi 生成 API 文档。

提交 → 静态检查与单元测试 → 构建 Docker 镜像（Eclipse Temurin JRE 基础镜像）→ 部署 staging → 人工验收 → 灰度发布 → 生产。

功能开关支持远程启停（故事问答、纪念册模板等）。

### 10.3 监控与告警

指标：接口成功率/延迟、故事问答延迟、队列积压、存储用量、DeepSeek API 成本、JVM 内存。

日志：业务日志、审计日志、AI 调用日志。

告警：错误率、延迟、删除工单 SLA 超期、结算异常。

### 10.4 备份与恢复

PostgreSQL 每日全量 + 实时 WAL；对象存储冗余备份；每月恢复演练。

### 10.5 成本控制

MVP 以 2-3 台 4GB 规格 ECS/自托管主机 + 独立数据库起步（JVM 预留 512MB-1GB/实例）；静态资源走 CDN；问答按需调用并缓存；素材分级存储（热/冷）。

### 10.6 自行部署说明

云厂商、机房与域名由用户自行决定；本架构保持可移植：Docker Compose 编排、S3 兼容存储抽象、推送与短信配置化。

正式部署手册（含环境变量、备份、扩容、HTTPS 证书）在 MVP 开发期（W8 前后）输出。

## 十一、测试策略

单元/集成测试：JUnit 5 + Spring Boot Test + Testcontainers（PostgreSQL/Redis）。

E2E：三端关键流程（建档、授权、问答、机构下单、后台工单）。

性能：问答 <15 秒、纪念册 <30 秒、并发上传。

安全：越权（用户/机构/后台）、删除级联、不当内容拦截、结算对账。

后台 SLA：删除请求 72 小时流程演练。

真机兼容：iOS 14+ / Android 9+ 主流机型。

## 十二、开发里程碑

| 里程碑 | 时间（周） | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 架构与工程准备 | W1-W2 | 架构确认、仓库、CI/CD、三套环境 |
| 三端原型与建模 | W3-W4 | 线框/原型、数据库建模、认证与脚手架（Spring Initializr） |
| MVP 开发 | W5-W12 | C 端、机构后台、后台管理 V1（对应试点计划任务 T06-T24） |
| 试点联调 | W13-W16 | 与试点同步迭代、修复 |
| 公测上线 | W21-W22 | 生产发布 |

## 十三、风险与开放问题

| 问题 | 影响 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| DeepSeek API 配额与限流 | 问答可用性 | 确认 deepseek-v4-flash 的配额、速率与成本后做压测 |
| 15 秒延迟 | 用户体验 | 开发期做延迟压测，必要时流式+缓存 |
| 推送厂商通道资质 | Android 推送 | 部署时提前申请厂商通道资质（由用户环境决定） |
| 安全评估与算法备案 | 上线时间 | 与开发并行推进，W18 前提交材料 |
| JVM 内存成本 | 主机成本略高于轻量语言 | MVP 规模影响可忽略；按需扩容 |
| Flutter/Dart 学习成本 | 开发效率 | Java 背景上手快；W5 前完成环境搭建与团队演练 |

## 十四、决策清单（已全部确认）

| # | 决策项 | 状态 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 云厂商/部署 | ✅ 已确认 | 用户自行部署，架构云中立 |
| D2 | 移动端方案 | ✅ 已确认 | Flutter |
| D3 | 后端语言 | ✅ 已确认 | Java 17+ / Spring Boot 3 |
| D4 | LLM 服务商 | ✅ 已确认 | DeepSeek（deepseek-v4-flash） |
| D5 | 仓库结构 | ✅ 已确认 | Monorepo（app/web/admin/server 共存） |
| D6 | 部署形态 | ✅ 已确认 | Docker Compose（自行部署） |
| D7 | 推送方案 | ✅ 已确认 | 用户自行部署（推送厂商通道部署时自定） |
| D8 | 关系图存储 | ✅ 已确认 | 继续用 PostgreSQL 关系表，不引入 Neo4j（触发条件与迁移路径见 6.4） |
| D9 | 增长方式 | ✅ 已确认 | 采用"内容自传播"（家族树海报/纪念日卡片/老照片修复/年度报告），不做占位节点（PRD 第八章） |

本版为定稿。后续任何变更需更新版本，并在附录 C 变更记录中登记。

## 十五、附录

### 附录 A：术语

| 术语 | 解释 |
| --- | --- |
| 三端 | C 端 App、B 端机构后台、平台后台管理 |
| Spring Boot | Java 后端框架 |
| Flutter | 谷歌开发的跨平台移动应用框架（一套代码出 iOS/Android） |
| WebClient | Spring 的响应式 HTTP 客户端，用于调用 DeepSeek API |
| SSE | Server-Sent Events，服务端流式推送（用于问答流式输出） |
| SseEmitter | Spring MVC 的 SSE 输出组件 |
| DeepSeek | 深度求索的大模型服务（本方案使用 deepseek-v4-flash） |
| 对象存储 | S3 兼容的对象存储服务（部署时自选） |
| CDN | 内容分发网络 |
| LLM | 大语言模型 |
| TOTP | 基于时间的一次性口令（双因素认证） |
| SLA | 服务响应时限（如删除请求 72 小时） |

### 附录 B：关联文档

《忆联（MemoryLink）市场可行性报告 V1.5》

《忆联（MemoryLink）产品需求说明书 V1.9》

《忆联（MemoryLink）试点项目计划 V1.5》

### 附录 C：变更记录

| 版本 | 日期 | 变更 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-09-01 | 初稿（Go 方案） |
| V1.1 | 2026-09-01 | D3 确认为 Java/Spring Boot |
| V1.2 | 2026-09-01 | D1 自行部署、D4 DeepSeek 确认，架构云中立 |
| V1.3 | 2026-09-01 | D2/D5/D6/D7 确认，定稿 |
| V1.4 | 2026-09-01 | D6/D7 明确：Docker Compose 部署；推送由用户部署时自行决定 |
| V1.5 | 2026-09-10 | 同步实现：家族关系双向确认状态机、站内消息中心、关系图谱、Flyway V10 迁移，Account 注销级联清理消息 |
| V1.6 | 2026-09-10 | 新增 D8：关系图存储选择 PostgreSQL 关系表（不引入 Neo4j），补充触发条件与迁移路径 |
| V1.7 | 2026-09-10 | 按 PRD 第八章补充内容生成与分享服务（海报/纪念日卡片/年度报告、短链与传播埋点、图像增强接入）；新增 share_assets/short_links/share_events 表 |