# 忆联（MemoryLink）首批真实验证方案

版本：V1.0

制定日期：2026年9月12日

关联文档：《忆联_产品需求说明书 V1.9》第八章、《忆联_身后空间与居所设计 V1.1》第十一章、《忆联_试点项目计划 V1.5》

一句话：在继续推演产品之前，先用 10–20 个真实家庭把已经建好的功能真跑一遍，拿回第一批真实行为数据。测试账号不算数。

---

## 一、为什么要先做这件事

【事实】截至 2026-09-12，系统内所有账号均由项目成员自己创建，是内部测试数据，不代表任何真实用户行为。

【推断】因此，此前所有关于用户行为的判断（"用户更愿意确认关系、不愿意上传内容""邀请链路的转化如何"等）都只能算推理，不能作为决策依据。用测试数据得到的结论已经更正过一次，不应再犯。

【事实】与此同时，产品功能已经基本齐备并经过端到端验证：手机号注册与短信验证、记忆档案、照片与语音上传、口述历史、故事问答（DeepSeek 真实联调通过）、邀请码、主动建立联系、关系双向确认、站内消息、关系图谱。

【推断】既然功能已经在那儿了，拿第一批真实信号的成本已经很低——真正缺的不是开发，是执行。继续在没有真实反馈的情况下设计"吸引点"，等于一直靠想象裁决。

---

## 二、这份方案要回答的三个问题

只回答三个，不做大而全：

真人愿不愿意留下自己的东西？（第一次投入）——这是产品价值主张的根本问题。

家人愿不愿意来？（网络生长）——家族网络能否自发生长的前提。

来过的人愿不愿意回来？（留存）——单次体验还是长期产品。

本轮明确不回答：定价与商业化、规模化获客成本、渠道分销效率、居所之外的新功能价值。这些问题在三个问题有答案之前问，都是空转。

---

## 三、方法：用真产品，不用问卷

分两条线，同期并行：

|  | A 线：真实家庭使用（主验证） | B 线：居所与身后空间设计验证 |
| --- | --- | --- |
| 测什么 | 真人用现有主产品会不会掉、掉在哪一步 | 概念能不能被理解、有没有情感共鸣 |
| 怎么测 | 10–20 个真实家庭用现有家属端链路 | 访谈 10 位 60 岁以上老人 + 10 位 35–50 岁子女；10 人原型评审 |
| 产出 | 行为数据 + 漏斗 + 访谈 | 定性判断（能否立即说出具体收件人） |
| 依据 | 本方案第四、六节 | 《身后空间与居所设计 V1.1》第十一章 |

两条线用的是同一批真实的人（B 线访谈对象优先从 A 线家庭里出），避免重复招人。

本轮不做的事：不做大规模投放、不做付费获客、不改产品功能。先测现状——一边改一边测，出了问题说不清是改动的功劳还是噪音。

---

## 四、A 线：首批真实家庭使用

### 4.1 样本

规模：10–20 个真实家庭（家庭是单位，不是个人）；每个家庭至少 2 人参与注册，目标 3–5 人。

起点：项目成员自己的真实家族——最真实、摩擦最小、也最容易看到"家人不来"这种真实困境。

补充：朋友的朋友、社区或养老机构的真实用户（不找同行、不找会配合测试的同事）。

画像：60 岁以上的发起人至少 5 户；35–50 岁子女作为发起人至少 5 户；其余不限。

排除：会"配合测试"的人。他们要的是帮你，不是用产品，行为不具有代表性。

### 4.2 一条最重要的纪律：可以说明身份，但绝不给操作指引

如果邀请时说"帮我测一下""你点这里再点那里"，得到的全是人情行为和被教出来的路径，我们要测的"没人教会不会用"就永远测不到。

做法：像真实产品一样发出去，只说清楚这是什么、给谁用的；不写步骤、不截图、不演示、不在旁边看着。他卡住了就卡住——卡住的位置本身就是我们要的数据。

伦理底线（与上面的纪律不冲突）：不隐瞒这是我们在做的产品；真实用户的照片与语音属于敏感个人信息，采集前明确告知用途、保存方式与随时可删除；未成年人不出个人分享卡（沿用既有规则）。

### 4.3 要测的动作与预设阈值

预设阈值的意思是：开跑之前先把判据说定，防止事后解释结果。下面的数字是暂定的，定稿前可以调，但一旦开跑不再改。

| # | 指标 | 定义 | 采集方式 | 预设阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册完成率 | 打开邀请入口 → 完成注册 | 短链打开埋点 + 注册事件 | ≥ 50%（对齐 PRD §8.2 既有假设） |
| 2 | 首次内容贡献率 | 注册用户中 7 天内上传 ≥1 张照片或 ≥1 段语音的比例 | media_files + 时间窗 | ≥ 40% |
| 3 | 关系建立度 | 每个注册用户平均确认的关系数 | family_relationships / audit_logs | ≥ 1.5 |
| 4 | 家庭激活率 | 至少 2 名成员完成注册并确认关系的家庭占比 | 按 family_id 聚合 | ≥ 60% |
| 5 | 7 天回访率 | 注册后 7 天内再次登录的比例 | audit_logs(LOGIN) | ≥ 30% |
| 6 | 自然扩散 | 由参与者主动发起（非我们要求）的邀请次数 | invite_keys / 分享埋点 | ≥ 3 次 |

第 2 项是分水岭。产品全部价值都建立在"家人愿意留下东西"上，如果这一项上不去，别的数字再好也只是热闹。

第 1、3、5 项的阈值参考了 PRD §8.2 已有的传播假设，逻辑上自洽；第 4、6 项的数字最没有把握，属于先摆一个用于讨论的锚点。

### 4.4 需要补的最小埋点

【事实】系统已有 audit_logs（actor / action / target / detail 结构），现有的 LOGIN、LOGOUT、INVITE_KEY_GENERATED、CONNECTION_ACCEPTED、RELATION_CONFIRMED 等动作都记在里面，可直接复用，不必新建表。

需要补的（都是复用同一张表加 action）：

| 缺什么 | 加什么 action | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| 邀请入口被打开 | LANDING_VIEW | 算注册完成率的分母 |
| 注册漏斗中断在哪 | REGISTER_START、SMS_SENT、SMS_VERIFIED | 区分"不想注册"和"验证码收不到/填不对" |
| 上传漏斗中断在哪 | UPLOAD_START、UPLOAD_OK、UPLOAD_FAIL | 这是最可能掉的一环，必须看见卡在哪 |
| 分享物是否被用起来 | SHARE_CREATED、SHARE_OPENED | 算自然扩散 |
| 来源标记 | 注册时写入 detail.source = "pilot-1" | 把真实账号与测试账号隔开，杜绝再次误用数据 |

最后一条是纪律问题，比技术重要。

### 4.5 时间表

| 时间 | 动作 |
| --- | --- |
| D-5 ~ D-1 | 准备：定名单、建入口链接与二维码、补齐埋点、定稿阈值、准备观察记录表 |
| D0 | 像真实产品一样发出邀请（不给操作指引） |
| D0–D7 | 观察期：不主动干预、不教操作，只记录行为 |
| D7–D10 | 逐户访谈，每户 20–30 分钟 |
| D10–D12 | 汇总数据、按判定规则出结论、更新相关文档 |

可选对照实验：随机一半家庭在 D3 收到一次轻度提醒（站内消息或一条微信），另一半不打扰，对比 7 天回访率。成本几乎为零，但能回答"用户是自己会回来，还是需要被叫回来"——这两个答案对应的产品方向完全不同。

### 4.6 访谈提纲（问行为，不问意愿）

意愿类问题（"你会不会用""你觉得好不好"）得到的答案没有价值，只问发生过的事：

打开之后你第一件事做了什么？哪里卡住了、卡了多久？

你上传的第一张照片（或第一段语音）是谁的？为什么是这一张？

这个过程里有没有哪一步你觉得"算了，不弄了"？

你跟家里人提过这个东西吗？你是怎么说的？

家里人来了之后，你做了什么？

这七天里你什么时候又打开过？当时是因为什么？

如果这个东西下周就关掉，你会觉得可惜吗？可惜的是什么？

第 7 题测的是"损失感"——它是留存的心理基础，比"你喜不喜欢"有用得多。

### 4.7 判定规则（开跑前先认可这张表）

| 结果组合 | 结论 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 内容贡献率、关系、回访都达标 | 价值主张成立 | 按现方向推进 MVP |
| 注册达标，但内容贡献率不达标 | 产品缺"第一次投入的即时回报" | 回到回报设计（最可能的失败模式） |
| 内容贡献达标，但关系 / 扩散不达标 | 邀请与网络生长机制有问题 | 回到邀请设计与落地页 |
| 都不达标 | 人群或渠道选错 | 换人群重测，不要急着改产品 |

---

## 五、B 线：居所与身后空间的设计验证

沿用《身后空间与居所设计 V1.1》第十一章，不重复设计：

访谈 10 位 60 岁以上老人 + 10 位 35–50 岁子女，各 20 分钟；

用 prototype/（端口 5190）做 10 人原型评审，替代静态场景图；

原有验收标准保留：≥6 人能立即说出具体收件人。

需要补一条与本次更正对应的验证：真人是否真的需要"单人即可成立"的入口。测法是从访谈里找"家里其他人不肯用"的人，问他们：如果这个产品只能自己用，你还会用吗？

---

## 六、纪律（违反任何一条，这轮数据就废了）

测试账号与真实账号必须物理隔离（来源标记或独立库），否则会和这次一样，把测试数据当结论。

不给操作指引。给了就等于替用户跳过了我们要测的摩擦。

不在测试期收费、不承诺尚未实现的功能。

不把用户的照片、语音、讲述用于对外宣传，除非逐一取得明确同意。

真实用户的照片与语音按敏感个人信息处理：告知用途、告知可随时删除、注销即物理删除（系统已有该能力）。

未成年人不出个人分享卡（沿用既有规则）。

本轮不改产品功能——先测现状。

---

## 七、本轮产出

一份结论文档：每条假设 → 支持 / 不支持 → 证据 → 下一步；含上面六项指标的实测值。

匿名化后的原始行为数据，随文档归档。

同步更新《开发进度跟踪》以及所有引用了相关数字的文档。

一个明确的决定：继续推进 MVP、回到回报设计、回到邀请设计，还是换人群。

---

## 八、这份方案的局限（先写在这里，免得事后找补）

10–20 户的样本量在统计上很小，只能给方向，不能给比例。任何"转化率是百分之多少"的说法都只能限定在这批人里。

亲友样本天然偏"愿意配合"，用"不给操作指引"只能降低偏差，不能消除。

本轮不回答规模化获客：一个渠道能不能持续带来人，和这 20 户愿不愿意用，是两件事。

如果 A 线与 B 线结论冲突（例如真人愿意用但说不清为什么），以 A 线的行为数据为准，B 线的定性结论用于解释原因。