忆联（MemoryLink）技术架构设计书

版本：V1.0

撰写日期：2026年9月1日

状态：初稿（技术选型待确认，见第十二章决策清单）

关联文档：《忆联（MemoryLink）市场可行性报告 V1.4》《忆联（MemoryLink）产品需求说明书 V1.5》《忆联（MemoryLink）试点项目计划 V1.4》

一、文档目的与范围

本架构设计书定义忆联 MVP 三端产品（C 端 App、B 端机构后台、平台后台管理）的技术架构，覆盖技术选型、系统架构、数据模型、API 设计、AI 集成、安全与合规、部署运维、测试策略与开发里程碑。

目标：在 22 周试点计划内，以最小成本交付可运行、可审计、可扩展的 MVP，并为后续 AI 能力（声音克隆、影像生成等）预留扩展空间。

二、设计原则

简单优先：MVP 用单体分层架构 + 托管服务，不提前引入微服务。

国内合规：数据存储、AI 推理、推送服务均采用国内云服务，满足数据本地化与备案要求。

三端一致：C 端 App、B 端 Web、后台管理 Web 共享同一套 API 契约。

审计完备：用户、机构、后台三侧敏感操作全部留痕。

扩展预留：故事问答先接云 API；声音克隆、影像生成等后续能力以独立服务形态接入。

三、系统组成与用户角色

| 端 | 形态 | 使用者 | 技术方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| C 端 | 移动 App（iOS 14+ / Android 9+） | 家属 | Flutter |
| B 端机构后台 | Web（桌面优先响应式） | 殡仪馆/公墓员工 | React + TypeScript + Ant Design |
| 平台后台管理 | Web | 平台运营/审核/合规/财务 | React + TypeScript + Ant Design |
| 服务端 | API 服务 | 三端共用 | Go |

四、技术选型

| 层 | 默认方案 | 备选 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移动端 | Flutter | React Native / uni-app | 一套代码双端；音视频上传成熟；如需国内厂商渠道深度适配可评估 uni-app |
| 前端框架 | React + TypeScript + Ant Design | Vue3 + Element Plus | 管理后台表格/表单效率高 |
| 后端 | Go | Node.js / Python | 高并发、低资源占用、部署简单；若团队更熟 Node/Python 可替换 |
| API 风格 | REST + JSON（OpenAPI 契约） | 内部服务间 gRPC | MVP 简单直接；后续拆分时再引入 gRPC |
| 主数据库 | PostgreSQL 15+ | MySQL 8 | 事务、JSON、全文检索、可靠性 |
| 缓存/队列 | Redis（缓存 + 轻量队列） | 云 MQ（RocketMQ/RabbitMQ） | MVP 用 Redis Stream 足够；量级上来换云 MQ |
| 对象存储/CDN | 国内云 OSS + CDN | S3 兼容方案 | 素材、纪念册、备份 |
| LLM | 国内云 API（通义/混元/DeepSeek 等） | 自建开源模型 | MVP 不微调，提示词风格配置；满足数据合规 |
| 推送 | 厂商通道聚合（TPNS/阿里移动推送） | 自建推送 | 国内 Android 必须厂商通道；iOS 走 APNs |
| 部署 | 云 ECS + Docker Compose | 托管 Kubernetes | MVP 用 2-3 台 ECS + 托管数据库即可 |
| CI/CD | GitHub Actions / GitLab CI | 云效/Jenkins | 与代码托管一致 |
| 监控 | Prometheus + Grafana + 云日志 | 云监控 | 指标 + 日志 + 告警 |

五、系统架构

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│ 客户端层                                        │

│  C 端 App (Flutter)  B 端 Web  后台管理 Web      │

└───────────────────────┬─────────────────────────┘

│ HTTPS + JWT

┌───────────────────────▼─────────────────────────┐

│ 接入层                                          │

│  CDN / WAF / API Gateway（限流、鉴权、审计）    │

└───────────────────────┬─────────────────────────┘

┌───────────────────────▼─────────────────────────┐

│ 应用层（Go 单体服务，按模块分包）               │

│ 用户/档案/家族/问答/纪念册/推送/机构/结算/后台   │

└──────┬──────────────────┬──────────────┬────────┘

│                  │              │

┌──────▼──────┐   ┌───────▼──────┐   ┌───▼──────────┐

│ PostgreSQL  │   │ Redis        │   │ OSS + CDN    │

│ 业务+审计   │   │ 缓存/队列    │   │ 素材/纪念册  │

└─────────────┘   └──────────────┘   └──────────────┘

┌───────────────────────────────────┐

│ AI 集成（云 API）                │

│  安全过滤 → 记忆检索 → LLM → 审核 │

└───────────────────────────────────┘

5.1 分层说明

客户端层：三端通过统一 API 访问服务端；C 端 App 内置图片/音频上传、推送、支付（试点期以机构渠道结算为主，暂不做应用内支付）。

接入层：CDN 加速静态资源；WAF 防护；API Gateway 做统一鉴权、限流与审计。

应用层：Go 单体服务按领域分包（user、lovedone、family、qa、album、event、partner、admin），模块间通过内部接口解耦，为后续拆分微服务留边界。

数据层：PostgreSQL 存业务与审计数据；Redis 存会话、限流、队列；OSS 存照片/录音/视频/纪念册，CDN 分发。

AI 集成：故事问答通过国内云 LLM API 调用，输入输出均经过安全过滤，所有交互记录入库。

六、核心数据模型

6.1 表清单

| 表 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| users | id, phone, password_hash, name, birth_date, age_group, status | 用户与年龄核验 |
| families | id, name, creator_id, status | 家族 |
| family_members | family_id, user_id, relation, role, status | 创建者/共建者/访客 |
| loved_ones | id, family_id, name, birth_date, death_date, bio, status | 记忆档案 |
| media_files | id, loved_one_id, uploader_id, type, url, checksum, status | 照片/录音/视频 |
| events | id, loved_one_id, event_type, event_date, repeat_rule | 生日/忌日/清明 |
| albums | id, family_id, template_id, status, pdf_url | 纪念册 |
| conversations | id, loved_one_id, user_id, question, answer, ai_flag, created_at | 故事问答记录 |
| consent_records | id, loved_one_id, consent_type, consentor_ids, signed_at, file_url | 知情同意（不可由机构修改） |
| audit_logs | id, actor_type, actor_id, action, target, detail, created_at | 审计日志（保留 ≥6 个月） |
| partner_organizations | id, name, status, settle_ratio_json | 合作机构与分成配置 |
| partner_staff | id, org_id, user_id, role, status | 机构员工 |
| partner_orders | id, org_id, order_type, amount, platform_amount, org_amount, status | 订单与分成 |
| delete_requests | id, user_id, loved_one_id, status, handler_id, requested_at, completed_at | 删除工单（72h SLA） |
| work_orders | id, type, priority, status, assignee, created_at | 投诉/求助工单 |
| admin_users | id, username, password_hash, role, totp_secret, status | 后台账号 |

6.2 数据规则

故人数据必须绑定"创建者"与授权成员；机构只能关联订单与引导记录，不可关联隐私素材内容。

永久删除必须级联：conversations、media_files（OSS 对象）、albums、相关缓存与备份。

授权记录与审计日志不可被普通用户或机构删除。

七、API 设计

风格：REST + JSON，统一前缀 /api/v1。

契约：OpenAPI 3.0 文档随代码维护，前后端按契约联调。

统一响应：{ code, message, data }；错误码分段：1xxx 认证、2xxx 参数、3xxx 业务、4xxx 权限、5xxx 系统。

鉴权：JWT（Access + Refresh）；后台管理额外 TOTP 双因素。

限流：普通接口每用户 60 req/min；故事问答 10 req/min；机构结算接口按机构限流。

幂等：订单、删除请求等写操作带幂等键。

主要接口见 PRD 第十二章，开发前输出完整 OpenAPI 文档。

八、AI 集成设计（故事问答）

8.1 调用链路

用户提问 → 输入安全过滤（敏感词/自伤/诈骗识别）→ 记忆检索（结构化检索：故人资料、家族故事）→ 组装提示词（风格配置）→ 调用云 LLM API（流式输出）→ 输出二次过滤 → 生成"AI 标识"与对话记录 → 返回客户端。

8.2 延迟预算（目标 <15 秒）

| 环节 | 预算 |
| --- | --- |
| 网络与鉴权 | 0.2 秒 |
| 输入安全过滤 | 0.1 秒 |
| 记忆检索 | 0.2 秒 |
| LLM 生成（流式） | 8-12 秒 |
| 输出过滤与返回 | 0.3 秒 |

采用流式输出改善体感；高频问题走缓存；超时或失败降级为模板化回复。

8.3 合规要点

仅调用国内云 LLM API，明确用户对话数据不用于模型训练。

未成年人账号拒绝调用问答接口。

连续使用超 2 小时提醒；极端情绪触发安抚话术与求助入口。

所有问答记录入库，后台可检索复核；不当内容拦截 100%（人工复核兜底）。

上线前完成安全评估与算法备案准备（与开发并行）。

九、安全与合规架构

传输与存储：全链路 TLS 1.2+；素材 OSS 服务端加密；敏感字段数据库加密；密码 bcrypt。

认证与权限：JWT + 刷新令牌；后台 TOTP；用户/机构/后台三套权限模型。

机构隔离：partner_staff 只能访问本机构数据；隐私素材内容默认不可见。

未成年人保护：实名年龄核验；14 岁以下需监护人同意；未成年人账号不开放故事问答。

删除合规：删除工单 72 小时 SLA、双人复核；级联清理对象存储、数据库与备份。

审计：查询、导出、删除、审核、结算等敏感操作全部写 audit_logs。

深度合成预留：后续声音/影像能力上线前补齐授权记录、AI 标识与用途限制。

十、部署与运维

10.1 环境规划

| 环境 | 用途 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| dev | 开发联调 | 脱敏数据 |
| staging | 验收与试点预演 | 脱敏数据 + 少量真实试点数据 |
| prod | 试点/公测 | 真实数据，备份完整 |

10.2 CI/CD

提交 → 静态检查与单元测试 → 构建镜像 → 部署 staging → 人工验收 → 灰度发布 → 生产。功能开关支持远程启停（故事问答、纪念册模板等）。

10.3 监控与告警

指标：接口成功率/延迟、故事问答延迟、队列积压、存储用量、GPU/API 成本。

日志：业务日志、审计日志、AI 调用日志。

告警：错误率、延迟、删除工单 SLA 超期、结算异常。

10.4 备份与恢复

PostgreSQL 每日全量 + 实时 WAL；OSS 跨区域冗余；每月恢复演练。

10.5 成本控制

MVP 以 2-3 台 ECS + 托管数据库起步；静态资源走 CDN；问答按需调用并缓存；素材分级存储（热/冷）。

十一、测试策略

单元/集成测试：核心业务逻辑、权限、删除级联。

E2E：三端关键流程（建档、授权、问答、机构下单、后台工单）。

性能：问答 <15 秒、纪念册 <30 秒、并发上传。

安全：越权（用户/机构/后台）、删除级联、不当内容拦截、结算对账。

后台 SLA：删除请求 72 小时流程演练。

真机兼容：iOS 14+ / Android 9+ 主流机型。

十二、开发里程碑

| 里程碑 | 时间（周） | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 架构与工程准备 | W1-W2 | 架构确认、仓库、CI/CD、三套环境 |
| 三端原型与建模 | W3-W4 | 线框/原型、数据库建模、认证与脚手架 |
| MVP 开发 | W5-W12 | C 端、机构后台、后台管理 V1（对应试点计划任务 T06-T24） |
| 试点联调 | W13-W16 | 与试点同步迭代、修复 |
| 公测上线 | W21-W22 | 生产发布 |

十三、风险与开放问题

| 问题 | 影响 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| LLM 厂商选择 | 成本、质量、合规 | 出决策清单后做一次 2-3 家厂商对比测试 |
| 15 秒延迟 | 用户体验 | 开发期做延迟压测，必要时流式+缓存 |
| 推送厂商通道资质 | Android 推送 | 提前申请厂商通道资质 |
| 安全评估与算法备案 | 上线时间 | 与开发并行推进，W18 前提交材料 |
| 团队技术栈 | 开发效率 | 第十二章决策清单确认后锁定 |

十四、决策清单（待确认）

| # | 决策项 | 默认建议 | 备选 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 云厂商 | 阿里云（OSS/CDN/ECS/推送） | 腾讯云 / 华为云 |
| D2 | 移动端方案 | Flutter | uni-app / React Native |
| D3 | 后端语言 | Go | Node.js / Python |
| D4 | LLM 服务商 | 通义千问 / DeepSeek（对比后定） | 腾讯混元 / 百度文心 |
| D5 | 仓库结构 | Monorepo（app/web/admin/server 共存） | 多仓库 |
| D6 | 部署形态 | ECS + Docker Compose | 托管 Kubernetes |
| D7 | 推送方案 | TPNS 或阿里移动推送（厂商通道） | 自建 |

确认后，本架构书升版为 V1.1 定稿，并据此开始脚手架搭建。

十五、附录

附录 A：术语

| 术语 | 解释 |
| --- | --- |
| 三端 | C 端 App、B 端机构后台、平台后台管理 |
| OSS | 对象存储服务 |
| CDN | 内容分发网络 |
| LLM | 大语言模型 |
| TOTP | 基于时间的一次性口令（双因素认证） |
| SLA | 服务响应时限（如删除请求 72 小时） |

附录 B：关联文档

《忆联（MemoryLink）市场可行性报告 V1.4》

《忆联（MemoryLink）产品需求说明书 V1.5》

《忆联（MemoryLink）试点项目计划 V1.4》